「银龄伴」项目团队分工与协作手册

# 1. 团队配置总览

## 1.1 分工原则

本项目采用"前端交互-后端AI-产品交付"铁三角分工模式，三人各司其职、职责清晰，同时建立协作补位机制，确保项目高效推进。

核心理念：专人专责保质量，交叉协作保进度。每个人对自己的主责领域全权负责，同时在关键节点和工作量不均衡时互相补位，确保整体目标达成。

## 1.2 角色一览

| 角色编号 | 角色名称 | 核心职责 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵华 | 前端与数字人交互工程师 | 客户端开发、SDK集成、数字人渲染与交互 | React/TypeScript、WebGL、前端工程化 |
| 郝英博 | 后端与AI能力工程师 | 服务端开发、大模型集成、RAG、工具调用 | Python/FastAPI、LangChain、LLM应用开发 |
| 马新伟 | 产品与项目交付负责人 | 产品设计、项目管理、文档、部署、演示视频 | 产品思维、文档写作、Docker、视频剪辑 |

# 2. 角色1：前端与数字人交互工程师

## 2.1 角色定位

负责整个客户端的技术实现，是数字人"看得见、动起来、说得好"的核心实现者。主责魔珐星云SDK的深度集成、3D数字人渲染、表情动作驱动、适老化交互界面，以及与后端的实时通信联调。

## 2.2 详细职责清单

### 2.2.1 一、SDK集成与数字人渲染

- SDK接入与初始化：按照官方文档接入魔珐星云XmovAvatar SDK，完成模型加载、WebGL渲染上下文初始化、基础参数配置

- 数字人形象配置：选择并配置适合适老化场景的数字人形象（50岁亲切女性），调整外观参数确保观感温暖亲和

- 渲染性能优化：优化3D渲染性能，确保在主流设备上流畅运行（≥30fps），处理低端设备的降级方案

- SDK问题排查：解决SDK接入过程中的兼容性问题、渲染异常、资源加载失败等技术问题，整理踩坑文档

### 2.2.2 二、多模态交互实现

- TTS语音播报与口型同步：集成语音合成，实现文字转语音播放，调试SDK口型同步效果，确保语音与口型精准匹配

- 表情控制接口封装：封装SDK表情控制API，实现情绪标签到表情的映射（开心/关切/耐心/认真/鼓励），支持表情平滑过渡

- 动作控制接口封装：封装SDK动作控制API，实现关键动作库（打招呼/倾听/讲解手势/提醒/安抚/告别），支持动作触发和中断

- 时序同步调试：调试语音、表情、动作三者的时序同步，确保表情在语音开始前切换、动作与内容节奏匹配，整体表现自然不突兀

### 2.2.3 三、适老化前端界面

- 主界面布局：实现数字人展示区（大面积）、字幕区（大字体高对比度）、控制区（大按钮极简设计）的整体布局

- 字幕系统：实现对话字幕的实时显示，支持逐字或整句显示，字号≥24px，高对比度配色，支持字幕开关

- 语音交互UI：实现麦克风按钮（大尺寸、明显状态反馈）、语音波形动画、聆听/思考/播报三种状态的视觉反馈

- 适老化细节：所有按钮尺寸≥48px，点击区域充足，颜色对比度符合WCAG AA标准，无复杂手势操作，反馈明确

### 2.2.4 四、客户端通信与状态管理

- WebSocket通信：实现与后端的WebSocket长连接，支持语音流上传和回复流下载，处理连接断开自动重连

- 语音采集与播放：使用Web Audio API实现麦克风音频采集、音量检测、语音活动检测（VAD），以及音频流播放

- 语音打断功能：实现对话播报中的语音打断，检测到用户说话时立即停止播报，切换到倾听状态

- 前端状态管理：管理对话状态（idle/listening/thinking/speaking）、会话历史、用户配置等前端状态

### 2.2.5 五、联调与测试

- 前后端接口联调：与角色2配合完成所有API接口的联调，确保数据格式一致、通信稳定、异常处理完善

- 客户端功能测试：编写前端测试用例，覆盖所有交互场景和异常情况，确保客户端功能稳定

- 多浏览器/设备兼容测试：在Chrome、Edge等主流浏览器和不同分辨率设备上测试，确保兼容性

- 体验优化：根据用户反馈优化交互体验，减少操作步骤，提升响应速度和流畅度

## 2.3 交付物清单

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 前端工程代码 | React + TypeScript，代码结构清晰，ESLint通过，注释完善 |
| SDK集成模块 | 数字人正常加载渲染，表情动作接口可调用，口型同步准确 |
| 适老化交互界面 | 大字体、大按钮、高对比度，操作零学习成本，老人可独立使用 |
| 前端Dockerfile | 可独立构建镜像，nginx配置正确，静态资源优化 |
| SDK踩坑文档 | 记录接入过程中的问题和解决方案，供团队参考 |

# 3. 角色2：后端与AI能力工程师

## 3.1 角色定位

负责整个服务端的技术实现，是数字人"有智商、能思考、会办事"的核心实现者。主责大语言模型集成、RAG知识库构建、情绪识别、Function Calling工具调用，以及API服务和数据存储的搭建。

## 3.2 详细职责清单

### 3.2.1 一、服务端架构与API

- 后端框架搭建：使用Python FastAPI搭建服务端框架，配置路由、中间件、异常处理、日志系统

- RESTful API设计：设计并实现所有业务API接口，遵循RESTful规范，编写接口文档（Swagger/OpenAPI）

- WebSocket服务：实现WebSocket长连接服务，支持语音流实时上传和回复流式下载，降低对话延迟

- 会话管理：实现用户会话管理、上下文记忆存储、对话历史记录，支持多轮对话上下文传递

### 3.2.2 二、大模型与对话能力

- LLM API集成：接入大语言模型API（DeepSeek/通义千问等），封装统一调用接口，支持流式输出

- System Prompt设计：设计数字人人设Prompt，包含角色设定、性格特征、语言风格、回复规范、安全约束等

- 多轮对话编排：基于LangChain实现对话链管理，处理上下文窗口、消息历史、Token优化，确保对话连贯

- 适老化语言优化：优化Prompt确保回复使用简单通俗的口语化表达，短句为主，避免专业术语和复杂句式

### 3.2.3 三、RAG知识库系统

- 向量数据库部署：部署Milvus向量数据库，配置Collection、索引参数，确保检索性能

- 知识处理流水线：实现知识文档的加载→清洗→分段→向量化→存储的完整流水线，支持批量导入和增量更新

- 检索服务开发：实现问题向量化→相似度检索→结果重排序→Prompt拼接的RAG检索链路，调优检索参数（Top-K、相似度阈值）

- 知识库质量保障：建立知识库内容审核机制，确保来源权威（国家卫健委、三甲医院科普、药典），标注知识来源

### 3.2.4 四、情绪识别与工具调用

- 情绪识别引擎：基于LLM实现对话情绪分类（开心/难过/焦虑/生气/平静），输出结构化情绪标签

- 共情回复策略：针对不同情绪设计差异化回复策略，负面情绪先共情安抚再解决问题，正面情绪给予肯定鼓励

- Function Calling框架：实现工具调用框架，支持意图识别→工具选择→参数提取→工具执行→结果汇总的完整流程

- 工具开发：实现核心工具函数：智能提醒（设置/查询/删除）、天气查询、社区信息查询，确保参数解析准确、执行稳定

### 3.2.5 五、数据存储与性能

- 数据库设计：设计PostgreSQL数据库表结构（用户表、会话表、消息表、提醒表），建立索引优化查询

- 缓存设计：使用Redis缓存会话上下文、热点知识、API调用结果，提升响应速度，减少重复计算

- 性能优化：优化对话响应速度，首字延迟控制在1秒内，实现流式输出减少等待感，优化数据库查询性能

- 异常处理与容错：完善API调用失败、超时、限流等异常处理，实现降级策略和重试机制，确保服务稳定

## 3.3 交付物清单

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 后端工程代码 | Python FastAPI，代码结构清晰，flake8通过，注释完善，接口文档完整 |
| 对话服务 | 多轮对话流畅，人设稳定，语言通俗，首字延迟≤1秒 |
| RAG知识库系统 | 健康问题回答准确率≥90%，来源可追溯，检索响应≤500ms |
| 情绪识别与工具调用 | 情绪识别准确，共情回复自然，工具调用参数提取准确，执行稳定 |
| 后端Dockerfile | 可独立构建镜像，依赖完整，启动脚本正确 |
| API接口文档 | Swagger文档完整，所有接口有说明、参数定义、返回示例 |

# 4. 角色3：产品与项目交付负责人

## 4.1 角色定位

负责产品方向把控、项目进度管理和所有交付物的质量，是项目"从想法到成品"的总协调者。主责产品设计、需求管理、文档撰写、Docker部署、演示视频制作、开源规范，同时协助前后端开发的轻量工作。

## 4.2 详细职责清单

### 4.2.1 一、产品设计与需求管理

- 产品方案设计：负责产品整体方案设计，包括用户画像、场景分析、功能规划、交互流程，输出产品设计文档

- 需求优先级管理：根据评审权重和开发资源，对功能需求进行优先级排序（P0/P1/P2），确保核心功能优先交付

- 交互原型设计：设计页面交互原型，标注适老化细节要求（字号、按钮尺寸、配色、反馈方式），供前端开发参考

- 不可替代性论证：深入研究场景价值，撰写数字人不可替代性论证（情感连接/学习成本/信息传达/使用意愿四维），这是35%权重项的核心

### 4.2.2 二、项目管理与进度跟踪

- 开发计划制定：制定4周开发计划，分解到每周/每天的具体任务，明确每个任务的负责人和交付时间

- 每日站会组织：组织每日站会（21:00，15-30分钟），记录会议纪要和待办事项，跟踪任务完成情况

- 里程碑验收：在每个里程碑节点（M1/M2/M3/M4）组织验收，对照验收标准检查完成情况，及时发现和解决问题

- 风险管理：识别项目风险（进度延期/技术卡点/API额度/人员变动），制定应对措施，出现问题及时协调解决

### 4.2.3 三、知识库与内容运营

- 健康知识库素材收集：从权威来源收集老年健康科普素材，覆盖慢病管理、合理用药、饮食养生、运动保健四大类，每类至少20篇

- 知识素材清洗整理：对收集的素材进行格式清洗、去重、分类标注，确保内容准确、来源可追溯，配合角色2进行分段切分

- 社区信息库建设：收集整理社区活动、养老服务、便民电话等本地生活信息，构建社区信息数据库

- 对话语料测试：准备各类测试问题（日常闲聊/健康咨询/生活服务/情绪场景），测试对话效果，提供优化建议

### 4.2.4 四、部署与工程化

- Docker Compose编排：编写docker-compose.yml，编排前端、后端、Milvus、PostgreSQL、Redis所有服务，配置网络和数据卷

- 一键部署验证：在干净环境中验证docker-compose up一键启动成功，所有服务正常运行，功能完整可用，编写部署文档

- 环境配置管理：管理API Key等敏感配置，提供.env.example模板，编写配置说明文档，确保评审方可轻松配置运行

- 开源规范落实：检查MIT开源协议、代码注释覆盖率、文档完整性、目录结构规范性、敏感信息清理，确保符合开源标准

### 4.2.5 五、文档与演示视频

- 项目说明文档撰写：撰写完整的项目说明文档，包括项目背景、需求分析、功能介绍、技术架构、创新点、应用价值、不可替代性论证、团队介绍

- README编写：编写GitHub README，包括项目简介、功能截图、快速开始（Docker一键启动）、技术栈、目录结构、API文档、贡献指南、许可证

- 演示视频制作：编写演示脚本（3-5分钟），录制功能演示，配音旁白，剪辑合成（画面+旁白+字幕+背景音乐），输出高清MP4

- 参赛材料整理提交：整理所有参赛交付物，按赛事要求命名打包，提交作品并确认成功，保存提交凭证

### 4.2.6 六、辅助开发

- 前端静态页面协助：在角色1工作量大时，协助开发静态页面、样式调整、UI细节优化等轻量前端工作

- 后端测试协助：协助角色2进行API接口测试、功能验证、Bug复现，提供测试反馈

- 用户体验测试：模拟老人视角进行体验测试，发现适老化问题，提供优化建议

## 4.3 交付物清单

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 产品设计文档 | 需求清晰，功能完整，不可替代性论证充分，交互细节明确 |
| 项目开发计划 | 4周计划分解到天，任务明确，里程碑清晰，风险应对完善 |
| 健康知识库素材 | 四大类各≥20篇，来源权威，内容准确，分类标注清晰 |
| Docker Compose部署方案 | 一键启动成功，所有服务正常运行，部署文档完整 |
| 项目说明文档 | 内容完整，结构清晰，突出创新点和场景价值，符合参赛要求 |
| GitHub README | 信息完整，快速开始可操作，截图清晰，规范标准 |
| 演示视频 | 3-5分钟，高清画质，功能展示完整，旁白清晰，剪辑流畅 |
| 每日会议纪要 | 每次站会有记录，待办事项明确，进度跟踪到位 |

# 5. 协作机制

## 5.1 沟通机制

| 沟通类型 | 频率 | 内容 | 参与人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天21:00 15-30分钟 | 今天做了什么、明天计划做什么、遇到什么困难 | 全员 |
| 里程碑评审 | 每周日晚 60分钟 | 对照里程碑验收标准检查完成情况，讨论问题和下周计划 | 全员 |
| 技术讨论 | 按需 | 技术方案讨论、接口定义、Bug排查、联调问题 | 相关人员 |
| 即时沟通 | 全天 | 快速问题确认、进度同步、紧急事项 | 相关人员 |

## 5.2 协作流程

### 5.2.1 前后端协作流程

- 接口定义先行：角色2先设计API接口文档（请求参数、返回格式、错误码），角色1确认无异议后双方按文档开发

- Mock数据开发：后端接口未完成时，角色1使用Mock数据进行前端开发，不阻塞进度

- 联调测试：接口开发完成后，双方进行联调，发现问题及时修复，确保数据格式和通信稳定

- 接口变更通知：任何接口变更必须提前通知对方，更新接口文档，避免联调时出现不一致

### 5.2.2 产品与开发协作流程

- 需求评审：角色3提出需求后，全员评审需求的合理性、可行性和优先级，达成一致后进入开发

- 需求变更管理：开发过程中如需变更需求，角色3评估影响范围，全员讨论确认后调整，避免随意变更导致返工

- 验收反馈：功能开发完成后，角色3进行验收测试，提供具体的反馈意见（问题描述+预期效果），开发人员修复后回归验证

- 体验优化：角色3持续进行用户体验测试，提出优化建议，与开发人员讨论可行性后迭代优化

## 5.3 补位机制

当某角色工作量过大或遇到困难时，其他角色按以下原则进行补位：

| 场景 | 补位方式 | 补位内容示例 |
| --- | --- | --- |
| 角色1（前端）忙 | 角色3协助静态页面和样式开发，角色2协助简单逻辑 | HTML/CSS页面搭建、UI样式调整、简单组件开发、测试Bug复现 |
| 角色2（后端）忙 | 角色3协助知识库整理和测试，角色1协助接口测试 | 知识素材收集清洗、测试用例编写、API功能测试、Bug复现验证 |
| 角色3（产品）忙 | 角色1协助视频录制，角色2协助技术文档撰写 | 演示视频屏幕录制、技术架构文档撰写、部署脚本编写协助 |
| 技术卡点 | 全员讨论，集思广益，必要时共同查资料解决 | SDK疑难问题、算法调优、性能瓶颈、架构设计决策 |

补位原则：补位是协助而非替代，主责人仍对该模块的质量和进度负最终责任。补位内容以轻量、非核心工作为主，核心技术实现仍由主责人完成。

# 6. 决策与冲突处理

## 6.1 决策机制

| 决策类型 | 决策方式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 技术决策 | 主责人提出方案，全员讨论，技术负责人最终决定 | 技术选型、架构设计、接口规范、代码方案 |
| 产品决策 | 角色3提出方案，全员讨论，以用户体验和评审得分为决策依据 | 功能优先级、交互设计、视觉风格、演示内容 |
| 项目决策 | 全员讨论，少数服从多数，角色3协调并最终决定 | 进度调整、资源分配、风险应对、分工调整 |

## 6.2 冲突处理原则

- 对事不对人：所有讨论聚焦于问题本身和解决方案，不涉及个人评价和情绪

- 数据和事实说话：有争议时用数据、测试结果、用户反馈等客观事实支撑观点，避免主观臆断

- 用户价值优先：产品和技术决策以用户价值和评审得分为最高优先级，个人偏好服从整体目标

- 及时止损：争议超过30分钟无法达成一致时，先按主责人的方案执行，后续用数据验证再调整，避免无限讨论阻塞进度

# 7. 成功标准与激励

## 7.1 项目成功标准

- 功能完整：三大核心模块（情感陪伴/健康科普/生活服务）全部实现，三层能力（表达/交互/行动）全覆盖

- 体验优秀：适老化体验达标，数字人表现自然，对话流畅，延迟低，老人可零学习成本使用

- 交付完整：四项交付物（项目文档/开源代码/Docker部署/演示视频）全部按时提交，质量符合参赛要求

- 获奖目标：力争获得赛事奖项，核心竞争力在于场景价值（35%）和不可替代性论证

## 7.2 个人成长收获

| 角色 | 能力成长点 |
| --- | --- |
| 角色1 | 3D数字人SDK开发经验、WebGL渲染优化、多模态交互时序同步、适老化前端设计、React工程化实践 |
| 角色2 | LLM应用开发全链路经验、RAG知识库系统构建、Function Calling Agent开发、LangChain实战、向量数据库应用 |
| 角色3 | AI产品设计能力、项目管理经验、技术文档写作、Docker容器化部署、视频制作、开源项目运营 |

|（注：部分内容可能由 AI 生成）